Załącznik nr 3  – projekt umowy

Dotyczy: postępowania pn. Naprawa układu wysokiego napięcia tomografu GE Revolution Evo dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - znak ZP/2501/12/26

U M O W A

ZP/2501/       /26

zawarta pomiędzy

Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

zarejestrowanym w KRS pod nr 0000008892

NIP: 566-10-19-200, Urząd Skarbowy w Radomiu, REGON: 000311622

zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego występuje:

Andrzej Juliusz Kamasa   - Dyrektor.

a

.....................................................................................................................................................................................

KRS .........................................., NIP: ......................., REGON: ........................

zwaną/ym dalej Wykonawcą” lub „Operatorem” reprezentowaną/ym przez:

........................................................................................................

Forma i data zawartej Umowy

- Umowa została sporządzona w postaci elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Datą zawarcia Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią ze Stron.

Podstawa zawarcia Umowy

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – znak sprawy ZP/2501/12/26, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, Strony zawierają Umowę o następującej treści:

§ 1.

Definicje i dokumenty Umowy

- Ilekroć w Umowie jest mowa o:

- „Systemie” – należy przez to rozumieć tomograf komputerowy produkcji GE: Revolution Evo, rok produkcji 2020, zainstalowany u Zamawiającego, wraz z osprzętem i oprogramowaniem niezbędnym do pracy;

- „Etapie I” – diagnostyka Systemu w zakresie usterki układu wysokiego napięcia oraz sporządzenie Raportu diagnostycznego i Kalkulacji naprawy;

- „Etapie II” – naprawa/usunięcie usterki, obejmująca w szczególności dostawę wraz z montażem wszystkich części niezbędnych do przywrócenia pełnej sprawności Systemu, uruchomienie oraz przeprowadzenie testów i pomiarów potwierdzających poprawność działania;

- „Raporcie diagnostycznym” – dokument sporządzony przez Wykonawcę po Etapie I, zawierający opis zdiagnozowanej przyczyny usterki, zakres zalecanych czynności i części oraz wnioski z przeprowadzonych testów;

- „Kalkulacji naprawy” – zestawienie planowanych czynności, szacowanej liczby roboczogodzin oraz wykazu części wraz z cenami, sporządzone po Etapie I;

- „Koszcie zakupu części” – cenę netto części wynikającą z faktury/rachunku nabycia wystawionego na Wykonawcę przez producenta (GE) lub autoryzowanego dystrybutora/partnera producenta, a w przypadku nabycia od innego podmiotu – pod warunkiem wykazania legalnego pochodzenia części; cenę tę pomniejsza się o wszelkie rabaty, bonusy i korekty (w tym faktury korygujące) i rozlicza bez narzutu Wykonawcy, przy czym w przypadku gdy dostawca jest podmiotem powiązanym z Wykonawcą lub część pochodzi ze stanu magazynowego Wykonawcy, Koszt zakupu części nie może przekroczyć ceny referencyjnej potwierdzonej ofertą/wyceną producenta (GE) lub ceny katalogowej/oficjalnej – jeżeli jest publikowana.

- Integralną część Umowy stanowią:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia („SWZ”) wraz z załącznikami;

- Opis przedmiotu zamówienia („OPZ”) – Załącznik nr 2 do SWZ/Umowy;

- Oferta Wykonawcy, w tym Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Umowy.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami, pierwszeństwo ma Umowa, następnie OPZ, następnie SWZ, a następnie Oferta, o ile Umowa nie stanowi inaczej.

§ 2.

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest wykonanie usługi diagnostyki oraz naprawy (usunięcia usterki) układu wysokiego napięcia Systemu. Zgodnie z raportem serwisowym, na podstawie którego dokonano rozpoznania problemu, stwierdzono konieczność naprawy układu wysokiego napięcia.

- Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:

  - Etap I – diagnostykę w miejscu instalacji Systemu, w tym czynności pomiarowe i testowe niezbędne do ustalenia przyczyny usterki, oraz sporządzenie Raportu diagnostycznego i Kalkulacji naprawy;

  - Etap II – naprawę/usunięcie usterki, obejmującą w szczególności dostawę wraz z montażem wszystkich części/komponentów niezbędnych do naprawy, uruchomienie Systemu, wykonanie testów funkcjonalnych, testów bezpieczeństwa i pomiarów/kalibracji wymaganych przez producenta lub wynikających z zasad wiedzy technicznej, a także przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

- Ostateczny zakres Etapu II może zostać ustalony wyłącznie po przeprowadzeniu Etapu I; Umowa przewiduje mechanizm zatwierdzania zakresu i kosztów Etapu II określony w § 4.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z Umową, OPZ, SWZ, Ofertą, instrukcjami i zaleceniami producenta oraz przepisami prawa.

- Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, na podstawie którego zawarto Umowę, w tym posiada doświadczenie w realizacji usług napraw i serwisowania tomografów komputerowych produkcji GE, nie starszych niż wyprodukowane w 2020 r., zgodnie z SWZ.

§ 3.

Wymagania dotyczące części i zgodności wyrobów

- W zakresie, w jakim naprawa wymaga użycia lub wymiany części kwalifikowanych jako wyroby medyczne lub ich akcesoria, Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR) lub rozporządzeniem (UE) 2017/746 oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

- Części/komponenty montowane w Systemie muszą być fabrycznie nowe, chyba że Zamawiający wyrazi uprzednią zgodę na zastosowanie części równoważnej dopuszczonej przez producenta (np. część regenerowana) – przy zachowaniu wymaganej gwarancji.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych części do obrotu i stosowania oraz ich identyfikowalność (m.in. numery katalogowe/seryjne).

§ 4.

Procedura realizacji, akceptacja zakresu i kosztów

- Wykonawca wykona Etap I i Etap II w siedzibie Zamawiającego.

- Rozpoczęcie Etapu I nastąpi na podstawie wezwania Zamawiającego przekazanego e-mailem na adres serwisowy Wykonawcy wskazany w Umowie. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć Etap I w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od daty zawarcia Umowy.

- W terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od rozpoczęcia Etapu I, Wykonawca przekaże Zamawiającemu Raport diagnostyczny oraz Kalkulację naprawy, obejmującą co najmniej: zakres czynności Etapu II, szacowaną liczbę roboczogodzin, wykaz części z podaniem numerów katalogowych i cen oraz proponowany harmonogram.

- Zamawiający, po analizie Raportu diagnostycznego i Kalkulacji naprawy, w terminie 2 dni roboczych:

  - akceptuje na piśmie (w tym e-mail) zakres i koszty Etapu II i zleca realizację Etapu II, albo

  - odmawia akceptacji Etapu II – wówczas Umowa ulega zakończeniu po rozliczeniu Etapu I, a Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za Etap I.

- Wykonawca nie jest uprawniony do rozpoczęcia Etapu II, nabycia części ani wykonywania czynności skutkujących powstaniem kosztów po stronie Zamawiającego, bez uprzedniej akceptacji, o której mowa w ust. 4 lit. a, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i drobnych elementów do łącznej kwoty 1 000,00 zł netto – o ile są one niezbędne dla przeprowadzenia Etapu I.

- W przypadku, gdy w toku Etapu II ujawni się konieczność zmiany zakresu lub zwiększenia szacowanych kosztów, Wykonawca niezwłocznie przedstawi aktualizację Kalkulacji naprawy. Realizacja prac wykraczających poza zaakceptowany zakres jest dopuszczalna wyłącznie po uprzedniej akceptacji Zamawiającego w formie, o której mowa w ust. 4 lit. a.

§ 5.

Wynagrodzenie i zasady rozliczeń

- Maksymalna wartość Umowy (limit zobowiązania Zamawiającego) wynosi 693 000,00 zł netto (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy  tysięce złotych 00/100) powiększona o należny podatek VAT.

- Wynagrodzenie Wykonawcy składa się z:

  - wynagrodzenia ryczałtowego za Etap I (diagnostykę) w kwocie ………………………… zł netto + VAT, zgodnie z Ofertą;

  - wynagrodzenia za robociznę w Etapie II, rozliczanego według stawki 1 roboczogodziny „R” zaoferowanej w Ofercie, tj. ………………………… zł netto/rbh + VAT, na podstawie zaakceptowanej Kalkulacji naprawy oraz ewidencji czasu pracy;

  - zwrotu Kosztu zakupu części wykorzystanych w Etapie II – bez narzutu Wykonawcy, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 4.

- Wykonawca zobowiązuje się uwzględniać wszelkie rabaty, upusty, ceny promocyjne i korekty cen, które przysługują mu przy zakupie części. Jeżeli po wystawieniu faktury dla Zamawiającego Wykonawca uzyska rabat/bonus/korektę dotyczącą części wykorzystanych w ramach Umowy, jest zobowiązany odpowiednio obniżyć rozliczenie (wystawić fakturę korygującą) w terminie 7 dni od uzyskania korekty.

- Zakup części od podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Wykonawcą jest dopuszczalny, w szczególności gdy Wykonawca jest podmiotem z grupy producenta (GE) albo nabywa części bezpośrednio od producenta (GE) lub podmiotu z tej samej grupy. W takim przypadku Wykonawca zapewni weryfikowalność ceny – na żądanie Zamawiającego przedłoży ofertę/wycenę producenta (GE) lub inny dokument potwierdzający cenę referencyjną części; Zamawiający zwraca koszt części nie wyższy niż cena referencyjna (z uwzględnieniem rabatów). Zakup części poprzez pośrednika, którego udział powoduje podwyższenie ceny ponad cenę referencyjną, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego; w braku zgody Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu kwoty przewyższającej cenę referencyjną.

- Zamawiający jest uprawniony do nabycia części bezpośrednio od dostawcy (samodzielnie), a Wykonawca – na wezwanie Zamawiającego – dokona ich montażu w ramach rozliczenia robocizny, o której mowa w ust. 2 lit. b.

§ 6.

Płatności i dokumentowanie kosztów

- Rozliczenie Etapu I nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT po przekazaniu i akceptacji przez Zamawiającego Raportu diagnostycznego.

- Rozliczenie Etapu II nastąpi po podpisaniu przez Strony protokołu końcowego odbioru bez zastrzeżeń oraz przekazaniu dokumentacji powykonawczej, na podstawie faktury VAT obejmującej robociznę oraz zwrot Kosztu zakupu części.

- Do faktury za Etap II Wykonawca dołącza co najmniej:

- zestawienie czynności i ewidencję czasu pracy (roboczogodziny) z podaniem dat, osób i opisem wykonanych prac;

- wykaz wbudowanych części z numerami katalogowymi (PN) i – jeśli dostępne – numerami seryjnymi;

- kopie faktur/rachunków zakupu części wystawionych na Wykonawcę przez dostawców wraz z dokumentami dostawy (WZ/potwierdzenie dostarczenia) oraz – jeśli występują – faktury korygujące, potwierdzenia rabatów i inne dokumenty obniżające Koszt zakupu; w przypadku użycia części pochodzącej ze stanu magazynowego Wykonawcy – kopię faktury/rachunku nabycia tej części (lub partii) oraz, na żądanie Zamawiającego, dokument potwierdzający cenę referencyjną producenta (GE).

- protokoły/testy/pomiary potwierdzające uruchomienie i poprawność działania Systemu po naprawie, zgodnie z wymaganiami producenta i OPZ.

- Termin płatności każdej faktury wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 3 (dla Etapu II).

4a. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki. Płatności następują wyłącznie na zasadach określonych w Umowie, po odbiorze Etapu I albo Etapu II.

- Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania płatności w części dotyczącej kosztów nieudokumentowanych albo poniesionych bez wymaganej akceptacji, do czasu przedstawienia brakujących dokumentów lub wyjaśnień, bez negatywnych konsekwencji po stronie Zamawiającego.

- Postanowienia dotyczące fakturowania elektronicznego (PEF/KSeF) stosuje się odpowiednio do faktur wystawianych na podstawie Umowy.

- W zakresie rozliczeń związanych z realizacją Umowy zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – w części dotyczącej faktur ustrukturyzowanych oraz Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

- Zamawiający jest przygotowany do przyjmowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Wykonawca może wystawiać i przesyłać Zamawiającemu faktury jako faktury ustrukturyzowane przy użyciu PEF, z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów prawa.

- Wykonawca może również wystawiać Zamawiającemu faktury ustrukturyzowane przy użyciu KSeF na zasadach określonych w ustawie o podatku od towarów i usług. Z dniem powstania po stronie Wykonawcy ustawowego obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF, faktury wystawiane na podstawie Umowy będą wystawiane i doręczane za pośrednictwem KSeF, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Do czasu powstania po stronie Wykonawcy ustawowego obowiązku, o którym mowa w ust. 9, dopuszcza się doręczenie faktury Zamawiającemu w jednej z następujących form:

  - faktura ustrukturyzowana przesłana za pośrednictwem PEF,

  - faktura w formie elektronicznej (PDF) przesłana na adres e-mail Zamawiającego wskazany w Umowie,

  - faktura w formie papierowej doręczona na adres siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek wskazać na fakturze numer Umowy. Brak numeru Umowy lub inne błędy formalne uprawniają Zamawiającego do zwrotu faktury celem korekty; w takim przypadku termin płatności biegnie od dnia doręczenia faktury prawidłowo wystawionej.

- Wykonawca nie dokona cesji (przelewu) wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek czynność sprzeczna z niniejszym postanowieniem jest nieważna.

§ 7.

Terminy realizacji

    - Etap I zostanie rozpoczęty w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od daty zawarcia Umowy oraz zakończony przekazaniem Raportu diagnostycznego i Kalkulacji naprawy w terminie wskazanym w § 4 ust. 3.

    - Etap II zostanie wykonany w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia akceptacji, o której mowa w § 4 ust. 4 lit. a, z zastrzeżeniem ust. 3.

    - Jeżeli z przyczyn obiektywnych (w szczególności termin dostępności części) dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 2, nie jest możliwe, Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od powzięcia informacji o przeszkodzie, poinformuje Zamawiającego, przedstawiając uzasadnienie i dowody oraz proponowany nowy termin. Zmiana terminu wymaga akceptacji Zamawiającego w formie, o której mowa w § 4 ust. 4 lit. a.

    - Dniem wykonania Etapu II (i przedmiotu Umowy w całości) jest dzień podpisania protokołu końcowego odbioru bez zastrzeżeń.

§ 8.

Odbiór i dokumentacja powykonawcza

- Po zakończeniu Etapu I Wykonawca przekaże Raport diagnostyczny i Kalkulację naprawy. Zamawiający potwierdza ich przyjęcie/akceptację w formie e-mail.

- Po zakończeniu Etapu II Strony sporządzą protokół końcowy odbioru, potwierdzający wykonanie naprawy, uruchomienie Systemu oraz przeprowadzenie wymaganych testów i pomiarów.

- W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca przekaże co najmniej: raport serwisowy z wykonanych prac, zestawienie zastosowanych części, wyniki testów/pomiarów oraz zalecenia eksploatacyjne (jeżeli są wymagane).

- Podpisanie protokołu końcowego odbioru nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi.

§ 9. Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane czynności naprawcze oraz wbudowane części na okres zaoferowany w Ofercie, tj. ………… miesięcy, nie krótszy niż 12 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru bez zastrzeżeń.

- Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu instalacji Systemu (onsite) w dni robocze w godzinach 08:00–15:00, o ile Strony nie uzgodnią inaczej.

- Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (czas od zgłoszenia wady do rozpoczęcia diagnostyki na miejscu) nie może przekroczyć 48 godzin.

- Wykonawca usuwa wady w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia, chyba że charakter wady obiektywnie to uniemożliwia; wówczas Strony uzgadniają termin na piśmie/e-mail, przy czym Wykonawca podejmuje działania minimalizujące czas wyłączenia Systemu.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym System pozostawał niesprawny z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku wymiany części na nową – dla tej części biegnie nowy okres gwarancji.

- Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z rękojmi zgodnie z Kodeksem cywilnym.

§ 10.

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu Umowy podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że powierzenie takie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.

- Zmiana podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w postępowaniu w celu wykazania spełniania warunków udziału, jest dopuszczalna wyłącznie po wykazaniu, że nowy podmiot lub sam Wykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 11. Zmiany Umowy

- Zmiany Umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych w Pzp, w szczególności art. 455 Pzp, oraz wymagają formy aneksu w postaci elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Zmiana terminu realizacji może nastąpić w przypadkach wskazanych w § 7 ust. 3 oraz w razie wystąpienia siły wyższej lub zmian przepisów prawa wpływających na realizację Umowy.

- Zmiany nie mogą prowadzić do przekroczenia maksymalnej wartości Umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, chyba że dopuszczalność zwiększenia wynika wprost z przepisów Pzp.

§ 12.

Odstąpienie / rozwiązanie Umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy Wykonawca rażąco lub uporczywie narusza postanowienia Umowy, w tym dotyczące terminów, zasad akceptacji kosztów lub obowiązków gwarancyjnych, mimo uprzedniego wezwania do usunięcia naruszeń.

- W przypadku odstąpienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za świadczenia wykonane należycie do dnia odstąpienia.

- Odmowa akceptacji Etapu II przez Zamawiającego na podstawie § 4 ust. 4 lit. b nie stanowi odstąpienia; Umowa kończy się po rozliczeniu Etapu I.

§ 13.

Kary umowne

      - Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

  - za przekroczenie terminów, o których mowa w § 7 ust. 1 – w wysokości 5% maksymalnej wartości brutto Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - za zwłokę w przekazaniu Raportu diagnostycznego i Kalkulacji naprawy ponad termin z § 4 ust. 3 – w wysokości 5% maksymalnej wartości brutto Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - za zwłokę w wykonaniu Etapu II ponad termin z § 7 ust. 2 albo termin zaakceptowany zgodnie z § 7 ust. 3 – w wysokości 5% maksymalnej wartości brutto Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wady w okresie gwarancji ponad termin z § 9 ust. 4 – w wysokości 5% maksymalnej wartości brutto Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - za dokonanie zakupu części z naruszeniem § 4 ust. 5 albo § 5 ust. 4 – w wysokości 5 000,00 zł za każde naruszenie, niezależnie od prawa Zamawiającego do odmowy zwrotu kosztu tej części.

      - Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% maksymalnej wartości brutto Umowy.

      - Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o dokonanym potrąceniu.

      - Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 14.

Przedstawiciele Stron i komunikacja

- Osoby upoważnione do bieżących kontaktów:

- ze strony Zamawiającego: ………………………………………, tel. ………………………, e-mail: ………………………

- ze strony Wykonawcy: ………………………………………, tel. ………………………, e-mail (serwis): ………………………

- Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie powiadomienia drugiej Strony e-mailem.

- Akceptacje, wezwania i uzgodnienia, o których mowa w Umowie, mogą być dokonywane e-mailem, chyba że Umowa wymaga formy aneksu.

§ 15.

Ochrona danych osobowych i poufność

- Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO oraz krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych.

- Wykonawca może uzyskać incydentalny dostęp do danych osobowych pacjentów przetwarzanych w Systemie oraz systemach współpracujących (w szczególności RIS/PACS). W takim zakresie Zamawiający pozostaje administratorem danych, a Wykonawca działa jako podmiot przetwarzający; szczegółowe warunki powierzenia Strony określą w razie potrzeby w odrębnym załączniku/powierzeniu.

- Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem Umowy, w tym informacje techniczne i organizacyjne Zamawiającego; obowiązek poufności trwa także po zakończeniu Umowy.

- Nośniki danych zawierające dane pacjentów nie mogą być wynoszone poza siedzibę Zamawiającego bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego; w przypadku konieczności wyniesienia – Wykonawca zapewni usunięcie danych lub szyfrowanie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

§ 16.

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się Pzp oraz Kodeks cywilny.

- Spory wynikłe z Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie; w razie braku porozumienia właściwy jest sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach elektronicznych, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA                                                                                                                              ZAMAWIAJĄCY