Ciechanów, dnia 28.02.2020 r.

ZP/2505/25/20

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843 z późn. zm.) - o wartości mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro.

- Przedmiotem zamówienia jest:

- usługa wykonania dokumentacji  projektowej  oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, realizowanych w ramach zadań modernizacyjnych pomieszczeń Oddziału Dziecięcego.

Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1a do zaproszenia.

  - sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych, realizowanych w oparciu o dokumentację, o której mowa w pkt. 1.1.

| Symbol CPV | Opis: |
| --- | --- |
| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| 71248000-8 | Nadzór nad projektem i dokumentacją. |

    - Zakres zamawianej dokumentacji zgodny z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- W związku z tym, że przyszłe roboty budowlane będą wykonywane w warunkach czynnego (funkcjonującego) oddziału szpitalnego, opracowanie musi uwzględniać i zawierać propozycje organizacyjne wykonawcy w zakresie zapewnienia maksymalnie najmniejszych  utrudnień w bieżącej pracy komórek organizacyjnych zamawiającego.

- Do udziału w postępowaniu zostanie dopuszczony wykonawca, jeśli posiada uprawnienia do wykonywania czynności określonych przedmiotem zamówienia, a także wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed ustalonym terminem składania ofert, minimum dwie usługi zbliżone zakresem do przedmiotu zamówienia, a wartość każdej z nich nie była mniejsza niż 60000,00 zł brutto.                                                                                                                                                  W celu zbadania, czy wykonawca  spełnienia warunki udziału w postępowaniu, zamawiający wezwie wykonawcę najwyżej ocenionego do złożenia dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały należycie wykonane.

- Kryterium oceny ofert:

- 70 % cena

- 30 % termin realizacji zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie oferowanego terminu realizacji zamówienia, w ilościach dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy.

Winien to uczynić w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) oraz w zestawieniu asortymentowo-wartościowym (załącznik nr 2).

- Termin realizacji zamówienia –  nie później niż do godz. 10:00 w dniu 30 czerwca 2020 r. Jest to graniczna data podpisania końcowego protokołu odbiory, przyjętego bez zastrzeżeń ze strony zamawiającego.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Ofertę, składającą się z wypełnionych załączników:

- Załącznik nr 1- formularz ofertowy (plik doc.)

- Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo- wartościowe (plik xls).

Należy złożyć:

- Za pośrednictwem Portalu zamówień publicznych https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl/, jeśli wykonawca zamierza ją złożyć w postaci elektronicznej, w terminie do dnia 16.03.2020 r. godz. 10:00.

- Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów składających się na ofertę,

- w formie dokumentów elektronicznych (format pdf, doc, xls), opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do złożenia oferty

lub

- w postaci elektronicznej (format pdf, doc, xls), opatrzonych skanem podpisu osoby upoważnionej do złożenia oferty.

Uwaga! Aby moc korzystać z komunikacji z wykorzystaniem Portalu (w tym złożyć ofertę) należy się na nim zarejestrować.

- Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe ((Dz.U. 2018 poz. 2188 ze zmian.)), osobiście lub za pośrednictwem posłańca, jeśli wykonawca zamierza ją złożyć w formie papierowej, w terminie do godz. 10:00 w dniu 16.03.2020 r., na adres:

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

Kancelaria

Koperta z ofertą powinna być opatrzona kodem: „ dokumentacja ZP/2505/25/20)“, opisana nazwą wykonawcy, z dopiskiem: nie otwierać przed 16.03.2020 r.  godz. 10:00. godz. 10:30

- Otwarcie ofert odbędzie w dniu 16.03.2020 r. godz. 1030, (Sekcja Zamówień Publicznych - pok. 20).

- Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia – Małgorzata Turowska – Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych  tel. 23 673 02 65,

- w sprawach procedury – Wiesław Babiżewski – tel. 23 673 05 43

  - Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 3 000,00 zł.

- Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

- Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKOBP nr rachunku                               09 1020 1592 0000 2102 0181 0563, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu ZP/2501/25/20.”.

- Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

- Zamawiający wymaga, aby dokument potwierdzający wniesienie wadium, został złożony wraz z ofertą.

- dokument potwierdzający dokonanie przelewu lub wpłaty – jeśli wadium wnoszone jest w pieniądzu.

- oryginał poręczenia lub gwarancji wadialnej - jeśli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz.

- Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

- Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

- Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez określania przyczyny.

Odpowiedzi na zapytania otrzymane od oferentów, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem Portalu zamieszczać będziemy na https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl/

Podpisał

Andrzej Kamasa

Dyrektor

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 3 - projekt umowy

U M O W A

ZP/2505/…./20

zawarta dnia …………………..2020 r. w Ciechanowie

pomiędzy

Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

zarejestrowanym w KRS pod nr 0000008892

NIP: 566-10-19-200, Urząd Skarbowy w Radomiu, REGON: 000311622

zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego występuje:

Andrzej Kamasa   - Dyrektor

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP ……………………, Regon ………………………………….,

zwaną dalej „ Wykonawcą”

w imieniu której występuje:

…………………………………………-……………………………………….

…………………………………………-……………………………………….

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – znak sprawy 36/PU/19, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro, Strony zawierają Umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zgodnie z wynikiem powołanego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje zobowiązania do:

- wykonania dokumentacji  projektowej  oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, realizowanych w ramach zadań modernizacyjnych pomieszczeń Oddziału Dziecięcego:

- sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, prowadzonymi w oparciu o Dokumentację, zwanym dalej Nadzorem.

  - W zakresie zadania, o który mowa w ust. 1, pkt 1.1 Wykonawca zobowiązany jest do:

- uzgadniania z Zamawiającym projektowanych rozwiązań (funkcjonalnych oraz techniczno-instalacyjnych).

- konsultowania z Zamawiającym,  na każdym etapie projektowania, zastosowania rozwiązań mających istotny wpływ na wysokość kosztów inwestycji

- opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych , bez podawania ich nazw, a jeżeli nie będzie to możliwe , to podawanie co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń

- stosowania w projekcie rozwiązań zapewniających optymalizację kosztów inwestycji , pod warunkiem  zapewnienia materiałów i urządzeń  właściwej jakości .

- stosowania przy uzgodnieniach i konsultacjach, o których mowa w pkt 2.1 i 2.2 formy pisemnej.

- uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów lub potrzeb.

- zaopatrzenia Dokumentacji  lub jej części w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona   Dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami,  i że zostaje wydana w stanie zupełnym (kompletna punktu widzenia celu, któremu ma służyć).

- przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy;

- W zakresie zadania, o którym mowa w ust. 1, pkt 1.2  Wykonawca zobowiązany jest do:

  - wykonania jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, jeśli w okresie od terminu, o którym mowa w § 3 ust 1 do dnia zawarcia Umowy na wykonanie robót budowlanych, realizowanych w oparciu o Dokumentację,  zamawiający o to wystąpi,

  - przystąpienia do wypełniania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w oparciu o Dokumentację niezwłocznie po pozyskaniu od Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy z wykonawcą robót..

  - udzielania wyjaśnień na piśmie na ewentualne zapytania Zamawiającego  dotyczące  wykonanej Dokumentacji , także w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót realizowanych w oparciu zrealizowany przedmiot zamówienia.

  - czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z Dokumentacją i niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach.

  - uzupełniania i aktualizacji Dokumentacji oraz wyjaśnianie wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót

  - udziału na wniosek Zamawiającego w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego

  - udziału w końcowym odbiorze  robót budowlanych.

  - stałej współpracy i doradztwa fachowego na rzecz Zamawiającego.

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany w zgodności z obowiązującymi przepisami, w szczególności z:

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129 z późniejszymi zmianami – rozdziały 1-3.)

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późniejszymi zmianami – rozdziały 1-2)

- ustawą Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186, z późniejszymi zmianami);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065, z późniejszymi zmianami,) ;

- rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2018 poz. 1935, z późniejszymi zmianami) ;

- rozporządzeniem MSWiA z dn. 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719, z późniejszymi zmianami);

- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Dz.U. 2019 poz. 595 ze zmian.

- Wykonawca zobowiązuje się być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem Umowy, na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 złotych przez cały okres obowiązywania Umowy. Aktualną polisę Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy.

- Ubezpieczeniu, o którym mowa w ust. 5 podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody, dotyczące Zamawiającego, Wykonawcy i osób trzecich, a powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do okazania aktualnej polisy OC pod rygorem wstrzymania płatności faktury lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na ich mieniu, życiu i zdrowiu powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy lub w następstwie stwierdzonych błędów w Dokumentacji, zarówno w trakcie robót budowlanych realizowanych w oparciu o Dokumentację, jak i okresie użytkowania zmodernizowanego obiektu.

§ 2

Terminy

- Termin wykonania całości zobowiązań Wykonawcy, wynikających § 1 ust 1 pkt 1.1 i jednocześnie podpisania przez Strony końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, potwierdzającego należyte wykonanie Umowy, bez zastrzeżeń ze strony  Zamawiającego, ustala się do godz. 8:00 w dniu …………………….

- W terminie nie krótszym niż 30 dni przed upływem terminu określonego w ust. 1 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu weryfikacji i zatwierdzenia, komplet wykonanej  Dokumentacji, wraz z  pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, że Dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przekazanie Dokumentacji i oświadczenia nastąpi protokołem przekazania, podpisanym przez osoby wymienione w § 4.

- W ciągu 21 dni od daty przekazania Dokumentacji, Zamawiający wniesie na piśmie swoje zastrzeżenia i wezwie Wykonawcę do wprowadzenia zmian lub poprawek do Dokumentacji, w terminie do 7 dni od daty przekazania wezwania.

- Jeśli Zamawiający nie złoży zastrzeżeń, o których  mowa w ust. 3 lub nie wniesie uwag do zmian wprowadzonych na jego żądanie, Wykonawca będzie uprawniony do przedstawienia Zamawiającemu w celu podpisania końcowego protokołu zdawczo odbiorczego, o którym mowa w ust. 1 oraz do wystawienia faktury VAT.

- Zamawiający nie może odmówić podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, jeśli nie wzniósł zastrzeżeń lub uwag, o których mowa w ust. 3 i4.

- Jeśli do upływu terminu określonego w ust. 1, protokół zdawczo-odbiorcy nie zostanie podpisany przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może skorzystać z prawa do:

- Wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie całości zobowiązań wynikających § 1 ust 1 pkt 1.1 Umowy, nie dłuższego jednak niż 10 dni od daty skierowania do Wykonawcy pisemnego wezwania.

- Odstąpienia od Umowy, jeśli  Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w pkt. 6.1.

- Terminem zakończenia usługi, o której mowa w§ 1 ust. 1, pkt 1.2 Umowy (Nadzór), będzie dzień, w który Zamawiający podpisze końcowy protokół odbioru robót budowlanych zrealizowanych w oparciu o Dokumentację.

§ 3.

Osoby koordynujące i sposób porozumiewania się Stron.

- Pani Małgorzata Turowska – Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych –  przedstawiciel Zamawiającego będzie pełnił  funkcję koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy.

- …………………………………………………… będzie pełnić  funkcję koordynatora prac w zakresie  realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy.

- Ustala się, że wymiana korespondencji, w tym oświadczeń, odbywać się będzie z wykorzystaniem poczty elektronicznej:

- adres Wykonawcy………………………………………………….

- adres Zamawiającego……………………………………………..

§ 4.

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy  z tytułu wykonania przedmiotu Umowy zostało określone w załączniku nr 1 do Umowy – Zestawienie asortymentowo-wartościowe.

- Wynagrodzenie za wykonanie Dokumentacji  Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 30 dni od daty  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 2, ust 1, potwierdzającego wykonanie przedmiotu Umowy w tej części i niezawierającego zastrzeżeń Zamawiającego.

- Wynagrodzenie za zrealizowany Nadzór Zamawiający przekaże  Wykonawcy w terminie 30 dni od daty  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i protokołu zdawczo – odbiorczego, potwierdzającego zakończenie  robót budowlanych realizowanych w oparciu o Dokumentację, niezawierającego zastrzeżeń Zamawiającego, podpisanego przez Zamawiającego i wykonawcę tych robót.

- Strony dopuszczają możliwość obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przy zachowaniu zakresu i wielkości zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. Warunkiem koniecznym wprowadzenia takiej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jest zgoda obu Stron.

§5.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w załączniku nr 1, w wysokości …………………. PLN (słownie: ………………………………………………………………………………………………./100 PLN)

Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w formie ……………………………………………………………..

- Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. W szczególności z zabezpieczenia Zamawiający ma prawo pokryć kary umowne oraz koszty wykonania zastępczego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej

- 50% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty określonej w §2, ust. 1.

- 50% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem zabezpieczenia po upływie 15 dni od terminu upływu okresu gwarancji w przypadku, kiedy Wykonawca będzie w trakcie usuwania wad.

§ 6

Prawa majątkowe

- Wykonawca oświadcza , że z dniem wydania Zamawiającemu Dokumentacji staje się ona własnością Zamawiającego i Wykonawca  przenosi na Zamawiającego , bez prawa do odrębnego wynagrodzenia , autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji.

- Zamawiający  ma prawo bez zgody Wykonawcy :

- zwielokrotnić Dokumentację lub jej część dowolną techniką,

- wprowadzić Dokumentację do pamięci komputera ,

- wykorzystywać Dokumentację w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na zakresie objętym Dokumentacją.

- wykorzystywać Dokumentację na etapie realizacji robót , których Dokumentacja dotyczy ,

- po zakończeniu pełnienia przez Wykonawcę  nadzoru autorskiego zlecać innym podmiotom dokonywanie zmian i uzupełnień Dokumentacji oraz pełnienie nadzoru autorskiego

§ 7

- Uprawnienia z tytułu rękojmi

- Uprawnienia zamawiającego z tytułu rękojmi obejmują:

  - żądanie usunięcia wady w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

  - żądanie obniżenia wynagrodzenia umownego.

  - uprawnienie do odstąpienia od Umowy, gdy wady Dokumentacji uniemożliwiają realizację inwestycji lub wady, których usunięcia Zamawiający zażądał nie zostały usunięte w terminie przez niego wyznaczonym.

    - Uprawnienia Zamawiającego z tyłu rękojmi za wady wygasają w stosunku do   Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót zrealizowanych na podstawie tej Dokumentacji lub w przypadku zaniechania realizacji inwestycji.

    - Zamawiający traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli Zamawiający zezwolił  Wykonawcy na realizację robót w sposób niezgodny z Dokumentacją, a na tę zmianę Wykonawca  nie wyraził zgody.

    - Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli wykaże, że wada powstała  wskutek wykonania Dokumentacji wg wymogów Zamawiającego, które Wykonawca  zakwestionował  na piśmie i uprzedził Zamawiającego (na piśmie) o możliwości wystąpienia ujemnych  skutków w razie  zastosowania się do tych wymogów.

    - Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli obiekt zrealizowany wg Dokumentacji,  nie osiągnął założonych parametrów technicznych lub użytkowych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody, na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

    - Obowiązków wynikających z rękojmi Wykonawca nie może powierzyć osobom trzecim.

§ 8

- Kary umowne

- Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienia w przekazaniu Dokumentacji, o którym mowa w § 2 ust. 1, w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w załączniku nr 1 do Umowy.

- za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy, z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w załączniku nr 1 do Umowy.

- za opóźnienie w usunięciu wad Dokumentacji, stwierdzonych na każdym etapie realizacji Umowy, w szczególności w okresie sprawowania nadzoru autorskiego oraz rękojmi, w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia.

- za naruszenie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie, obowiązków określonych w par. 1 ust. 3 pkt 3.3 do 3.7 w wysokości 1000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia oddzielnie.

- Kary, o których mowa w ust. 2 nie wykluczają się wzajemnie.

- Kary umowne Zamawiający potrąci z bieżących należności, po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy o naliczeniu kar.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§10.

Odstąpienie od Umowy

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku:

- nie wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia lub wykonywania w sposób sprzeczny z Umową lub przepisami prawa,

- stwierdzenia istotnych wad przedmiotu zamówienia, nienadających się do usunięcia,

- nie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub wystąpienia okoliczności, z których wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć stwierdzonych wad w odpowiednim czasie.

- nienależytego wypełniania przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w § 1 ust. 2.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:

- gdy Wykonawca, pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę,

- otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

- wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

§ 11

Postanowienia końcowe

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu    wykonania części Umowy.

- Ewentualne zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod  rygorem nieważności.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że spełniony zostanie co najmniej jeden z warunków:

- zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

- zmiany są konieczne ze względu na wystąpienie okoliczności których Strony Umowy nie mogły przewidzieć w dniu jej zawarcia.

- Czynność prawna Wykonawcy mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego wymaga zgody podmiotu, który Zamawiającego utworzył – w rozumieniu  ustawy z dnia   15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t.j Dz.U. 2018 poz. 2190 ). Przyjęcie poręczenia za zobowiązania Szpitala wymaga dodatkowo, pod rygorem nieważności, zgody    Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.

- W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego  oraz ustawy o działalności leczniczej.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A 			                                                                   Z A M A W  I A J Ą C Y